# Lyric Veil Windows 版迁移交接说明

给 Windows 版 Codex 的实现指南｜目标：保留全屏歌词体验，并替换 macOS 专属的 QQ 音乐读取层

交接目标 让 Windows 版 Codex 能在 Windows 环境中继续开发这个项目：网页、歌词搜索、本地缓存、视频背景等功能应直接保留；需要重点处理的是当前 macOS 专属的“正在播放读取”能力。

# 1. 当前项目概览

项目类型：Node.js 本地静态服务 + 原生前端页面。

启动方式：在项目根目录运行 npm install，然后 npm start。默认地址为 http://localhost:5173/。

核心页面：index.html；主要样式：src/styles.css；主要前端逻辑：src/main.js；后端接口：server.js。

当前 macOS 读取 QQ 音乐使用 server.js 中的 MediaRemote/osascript 逻辑，Windows 上不能直接使用。

# 2. 已有功能清单

| 功能 | 现状 | Windows 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 全屏歌词幕布 | 前端实现，Canvas/DOM/CSS 驱动 | 直接保留 |
| 歌词逐句浮现 | src/main.js 双槽位渲染，CSS 动画 | 直接保留 |
| LRCLIB 自动找词 | server.js /api/lyrics 代理 LRCLIB，并兜底 lyrics.ovh | 直接保留 |
| 本地歌词记录 | localStorage 保存已搜索/导入/编辑的 LRC | 直接保留 |
| 视频背景持久化 | IndexedDB 保存上次导入的视频文件 | 直接保留 |
| 读取 QQ 音乐 | macOS MediaRemote/osascript | 需要替换为 Windows 方案或浏览器桥接 |

# 3. Windows 必改点

在 server.js 中按平台拆分 /api/now-playing，不要让 Windows 继续执行 clang、MediaRemote 或 osascript。

保留 /api/lyrics 接口，它已经解决浏览器 CORS，并支持 LRCLIB 精确搜索、宽松 q 搜索和 lyrics.ovh 兜底。

Windows 初版可以先返回空的 now-playing，但前端仍允许手动输入歌名/艺人后自动找 LRC。

更完整的版本建议接 Windows Global System Media Transport Controls（GSMTC），读取系统媒体会话的标题、艺人、播放状态、进度和时长。

# 4. 推荐实现路线

| 阶段 | 目标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 A | 让项目在 Windows 上能跑起来 | npm start 后能打开页面；手动输入歌名/艺人可自动找词；全屏、视频背景、缓存正常 |
| 阶段 B | 做平台分支 | macOS 保留现有读取；Windows 不报错，有清晰 fallback 提示 |
| 阶段 C | 接 Windows 正在播放 | /api/now-playing 能返回 title、artist、elapsed、duration、playing |
| 阶段 D | 体验打磨 | 切歌自动找本地缓存或联网找词；全屏时面板隐藏；视频背景刷新后恢复 |

# 5. 给 Windows 版 Codex 的建议 Prompt

可直接复制 请把这个 Lyric Veil 项目改成 Windows 可运行版本。保留 index.html、src/main.js、src/styles.css 的前端体验，重点修改 server.js：按 process.platform 分支处理 /api/now-playing。macOS 继续使用现有 MediaRemote/osascript；Windows 初版先返回安全 fallback，之后可接 Windows GSMTC 读取系统正在播放。不要破坏 /api/lyrics、localStorage 歌词缓存、IndexedDB 视频背景保存和全屏隐藏控制面板逻辑。完成后运行 node --check src/main.js && node --check server.js，并在 Windows 上 npm start 验证 http://localhost:5173/。

# 6. 建议的 server.js 结构

保留 getMediaRemoteNowPlaying()、getNowPlaying() 作为 macOS 路径。

新增 getWindowsNowPlaying()。初版可返回 message；完整版本接 GSMTC。

新增 getCrossPlatformNowPlaying()，根据 process.platform 分流：darwin、win32、其他。

route() 中 /api/now-playing 调用 getCrossPlatformNowPlaying()。

# 7. Windows 版验收清单

npm install 成功。

npm start 后 http://localhost:5173/ 能打开。

手动输入歌名和艺人，自动歌词逻辑能写入 LRC 文本框。

导入视频背景后刷新页面，视频能恢复。

全屏后控制面板消失。

Windows 上 /api/now-playing 不崩溃；如果还未接 GSMTC，应返回清晰提示。

node --check src/main.js && node --check server.js 通过。

# 8. 注意事项

不要使用绕过验证码、逆向平台风控或抓取受限制歌词站的方式。歌词搜索优先使用 LRCLIB 这类开放接口。

Windows 读取 QQ 音乐如果 GSMTC 读不到，可考虑浏览器版 QQ 音乐 + Tampermonkey/本地桥接，但需要用户主动安装脚本。

本地歌词和视频都存在浏览器数据中，清理站点数据会丢失缓存。

最后更新：2026-05-13